****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА**

**Красноярского края**

**Заключение**

на проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений в Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 28.06.2016 № 26)

19 октября 2016 год № 102

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно – счетным органом Шарыповского района на основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 5 Решения Шарыповского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 31/289р «О внесении изменений и дополнений в Решение Шарыповского районного Совета депутатов от 21.06.2012 № 28/272р «О создании Контрольно – счетного органа Шарыповского района» (в ред. от 20.03.2014 № 46/536р, от 25.09.2014 № 51/573р, от 26.02.2015 № 56/671р), пункт 1.2.3 Соглашения от 15.01.2015 «О передаче Контрольно-счетному органу Шарыповского района полномочий Контрольно-счетного органа Березовского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».

Представленный на экспертизу проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений в Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 28.06.2016 № 26) направлен в Контрольно – счетный орган Шарыповского района 19 октября 2016 года, разработчиком данного проекта Постановления является администрация Березовского сельсовета Шарыповского района.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Постановление администрации Березовского сельсовета от 26.07.2013 № 28/2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского сельсовета, их формировании и реализации»;

- распоряжение администрации Березовского сельсовета от 01.08.2013 № 45-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Березовского сельсовета».

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Березовского сельсовета.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Подпрограммами муниципальной программы являются:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории».
2. «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно – эксплуатационного состояния улично – дорожной сети сельского поселения».
3. «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения».

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставления жилищно – коммунальных услуг населению и улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Мероприятие проведено 19 октября 2016 года.

В ходе подготовки заключения Контрольно – счетным органом Шарыповского района были проанализированы следующие материалы:

- проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений в постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 28.06.2016 № 26);

- паспорт муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан».

Рассмотрев представленные материалы к проекту Постановления муниципальной программы «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» установлено следующее:

1. В соответствии с проектом паспорта Программы происходит изменение по строке (пункту) «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы», после внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы | Предыдущая редакция  Постановления | Предлагаемая редакция  (Проект Постановления) |
| Планируемое финансирование программных мероприятий составляет **25 183,11 тыс. руб.** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **15 546,66 тыс. руб.** из них:  2014 год – 3 357,46 тыс.руб.;  2015 год – 5 480,66 тыс.руб.;  2016 год – 6 708,54 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 009,21 тыс. руб**. из них:  2014 год – 865,75 тыс.руб.;  2015 год – 1 005,22 тыс.руб.;  2016 год – 69,04 тыс.руб.;  2017 год – 34,60 тыс.руб.;  2018 год - 34,60 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **7 627,24 тыс.руб.**, из них:  2014 год – 1 436,74 тыс.руб.;  2015 год – 1 365,98 тыс.руб.;  2016 год – 2 172,91 тыс.руб.;  2017 год – 1 353,40 тыс.руб.;  2018 год – 1 298,20 тыс.руб. | Планируемое финансирование программных мероприятий составляет **23 462,59 тыс. руб.** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **13 514,02 тыс. руб.** из них:  2014 год – 3 357,46 тыс.руб.;  2015 год – 5 480,66 тыс.руб.;  2016 год – 4 675,90 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 441,69 тыс. руб**. из них:  2014 год – 865,75 тыс.руб.;  2015 год – 1 005,22 тыс.руб.;  2016 год – 501,52 тыс.руб.;  2017 год – 34,60 тыс.руб.;  2018 год - 34,60 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **7 506,88 тыс.руб.**, из них:  2014 год – 1 436,74 тыс.руб.;  2015 год – 1 365,98 тыс.руб.;  2016 год – 2 052,55 тыс.руб.;  2017 год – 1 353,40 тыс.руб.;  2018 год – 1 298,20 тыс.руб. |

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составило в сумме 1 720,52 тыс.руб. (6,83%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета уменьшение в сумме 2 032,64 тыс.руб. (13,07%);

- за счет средств районного бюджета увеличение в сумме 432,48 тыс.руб. (21,52%);

- за счет бюджета поселения уменьшение в сумме 120,36 тыс.руб. (1,58%).

1. Вносятся изменения в подпрограмму 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» муниципальной программы, после внесения изменений в подпрограмму 1 строка «Объемы и источники финансирования подпрограммы» будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция подпрограммы | Предлагаемая редакция подпрограммы  (Проект Постановления) |
| Финансирование подпрограммы составит **19 273,88 тыс. руб.,** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **11 994,10 тыс.** **руб.** из них:  2014 год – 3 300,00 тыс.руб.;  2015 год –3 694,10 тыс.руб.;  2016 год – 5 000,00 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **1 642,61 тыс. руб**. из них:  2014 год – 734,35 тыс.руб.;  2015 год – 873,82 тыс.руб.;  2016 год – 34,44 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **5 637,17 тыс. руб**., из них:  2014 год – 662,80 тыс.руб.;  2015 год – 1 114,76 тыс.руб.;  2016 год – 1 756,41 тыс.руб.;  2017 год – 1 083,60 тыс.руб.;  2018 год – 1 019,60 тыс.руб. | Финансирование подпрограммы составит **17 553,36 тыс. руб.,** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **9 961,46 тыс.** **руб.** из них:  2014 год – 3 300,00 тыс.руб.;  2015 год –3 694,10 тыс.руб.;  2016 год – 2 967,36 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 075,09 тыс. руб**. из них:  2014 год – 734,35 тыс.руб.;  2015 год – 873,82 тыс.руб.;  2016 год – 466,92 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **5 516,81 тыс. руб**., из них:  2014 год – 662,80 тыс.руб.;  2015 год – 1 114,76 тыс.руб.;  2016 год – 1 636,05 тыс.руб.;  2017 год – 1 083,60 тыс.руб.;  2018 год – 1 019,60 тыс.руб. |

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в сумме 1 720,52 тыс.руб. (9,00%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета уменьшение в сумме 2 032,64 тыс.руб. (16,95%) по мероприятию «Капитальный ремонт реконструкции находящиеся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета». Основанием послужило уведомление об изменении бюджетных ассигнований финансово – экономическое управление администрации Шарыповского района от 21.09.2016 № 1771 в связи с образовавшейся экономией в результате проведения открытого электронного аукциона;

- за счет средств районного бюджета увеличение в сумме 432,48 тыс.руб. (26,33%) на мероприятие «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Советская и ул. Трактовая в с.Березовское»;

- за счет бюджета поселения уменьшение в сумме 120,36 тыс.руб. (2,14%) в связи с перераспределением:

с мероприятия «Капитальный ремонт, реконструкции находящиеся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств бюджета поселения» уменьшение в сумме 22,36 тыс.руб. на:

* мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий органов местного самоуправления» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Муниципальное управление» в сумме 16,64 тыс.руб. на приобретение горюче – смазочных материалов;
* мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств бюджета поселения» подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» в сумме 3,72 тыс.руб.

с мероприятия «Благоустройство территории (содержание и ремонт уличного освещения» в сумме 100,00 тыс.руб. на мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий органов местного самоуправления» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Муниципальное управление» на приобретение горюче – смазочных материалов.

В заключение Контрольно – счетного органа от 10.10.2016 № 94 указывалось на отсутствие финансового обоснования передвижки бюджетных ассигнований с мероприятия «Благоустройство территории (содержание и ремонт уличного освещения» в сумме 100,00 тыс.руб. на мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий органов местного самоуправления» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Муниципальное управление» на приобретение горюче – смазочных материалов.

Специалистом администрации Березовского сельсовета предоставлен расчет расходов на горюче – смазочные материалы. Первоначально на 2016 год ГСМ был запланирован не в полном объеме в связи с дефицитом бюджета. На балансе администрации Березовского сельсовета числиться три автотранспортных средства, необходимая потребность ГСМ на год составляет в сумме 298 979,00 руб. На 01.01.2016 запланирован был ГСМ в сумме 191 277,00 руб. По состоянию на 01.10.2016 расход ГСМ составил в сумме 182 341,00 руб. На 3 квартал 2016 год бюджетные ассигнования на приобретение ГСМ отсутствуют, в связи с этим необходима скорректировать бюджетные ассигнования в части расходов на содержание аппарата управления.

Рассмотрев представленные материалы к проекту Постановления Контрольно-счётный орган отмечает следующее:

1. Администрации Березовского сельсовета соблюдать рекомендации Министерства финансов Российской Федерации согласно письма от 01.12.2014 № 06-03-05/61507 в части роста доходов и оптимизации расходов, повышать эффективность расходования бюджетных средств на содержание аппарата управления.
2. Специалистам Администрации Березовского сельсовета своевременно и в полном объеме предоставлять финансово – экономическое обоснование для проведения финансово – экономической экспертизы.

На основании выше изложенного Контрольно – счетный орган Шарыповского района предлагает администрации Березовского сельсовета принять проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 28.06.2016 № 26).

Аудитор

Контрольно – счетного органа И.В. Шмидт