**Информация по проверке законности и эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление социально значимых расходов капитального характера выделенных муниципальному образованию Шарыповский район на 2015 год в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п**

1. **Исходные данные о контрольном мероприятии.**
	1. **Наименование контрольного мероприятия:** «Проверка законности и эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление социально значимых расходов капитального характера выделенных муниципальному образованию Шарыповский район на 2015 год в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п».
	2. **Основание для проведения контрольного мероприятия:** письмо Шарыповской межрайонной прокуратуры от 08.10.2015 № 7/2-10-2015, приказ председателя Контрольно-счетного органа Шарыповского района от 23.10.2015 № 22.
	3. **Объектв контрольного мероприятия:**

**-** администрация Березовского сельсовета;

- администрация Новоалтатского сельсовета;

- администрация Родниковского сельсовета;

- администрация Холмогорского сельсовета.

* 1. **Период проведения контрольного мероприятия:** 02.11.2015 – 13.11.2015.
	2. **Проверяемый период:** 01.01.2015 – 01.11.2015.
1. **Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.**

На момент проверки расчет по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения произведены частично за счет средств местного бюджета, по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета.

Установлено нарушение пункта 2.3.1. «Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» от 22.12.2014 № 02/20 в части обеспечения своевременного внесения изменения и качественного составления бюджета Родниковского сельсовета на 2015 финансовый год, на 01.11.2015 в Решение Родниковского сельского Совета депутатов от 18.12.2014 № 133 «О бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» (в ред. от 25.03.2015 № 146) не внесены соответствующие изменения.

Установлено нарушение п. 6 Приказа № 544 и Казначейства России № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», муниципальные контракты для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог заключены без внесения изменений в план-график.

При проведении закупок по ремонту автомобильных работ и заключению муниципальных контрактов контрактным управляющим администрации Родниковского сельсовета была допущена ошибка, в части источника финансирования были указаны средства

Код бюджетной классификации закупок по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в плане-графике указан не верно.

В соглашение Министерства транспорта Красноярского края от 05.03.2015 № 49/с «О предоставлении в 2015 году субсидии из краевого бюджета бюджету Шарыповского района Красноярского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений» были внесены изменения дополнительным соглашением от 14.10.2015 № 49/с/1 в части перераспределения средств экономии краевого бюджета в сумме 954 641,37 руб., сложившейся по результатам проведения процедур размещения заказов на капитальный ремонт автомобильных дорог по администрациям Ивановского, Парнинского и Новоалтатского сельсоветов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету администрации Березовского сельсовета на те же цели после повторного утверждения перечня объектов.

Контрактным управляющим администрации Березовского сельсовета по закупке «ремонт улично-дорожной сети по ул. Просвещения в с. Березовское» на сумму 984 165,37 руб. были допущены нарушения по срокам внесения изменений в план-график размещения заказов, проведения аукциона без наличия у администрации Березовского сельсовета ассигнований на выполнение работ.