****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА**

**Красноярского края**

**Заключение**

на проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений в Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 16.05.2016 № 19, от 28.06.2016 № 26, от 08.11.2016 № 72, от 22.12.2016 № 95)

10 мая 2017 год № 43

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно – счетным органом Шарыповского района на основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 5 Решения Шарыповского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 31/289р «О внесении изменений и дополнений в Решение Шарыповского районного Совета депутатов от 21.06.2012 № 28/272р «О создании Контрольно – счетного органа Шарыповского района» (в ред. от 20.03.2014 № 46/536р, от 25.09.2014 № 51/573р, от 26.02.2015 № 56/671р), пункт 1.2.3 Соглашения от 15.01.2015 «О передаче Контрольно-счетному органу Шарыповского района полномочий Контрольно-счетного органа Березовского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».

Представленный на экспертизу проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений в Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 16.05.2016 № 19, от 28.06.2016 № 26, от 08.11.2016 № 72,от 22.12.2016 № 95) направлен в Контрольно – счетный орган Шарыповского района 03 мая 2017 года, разработчиком данного проекта Постановления является администрация Березовского сельсовета Шарыповского района.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Постановление администрации Березовского сельсовета от 26.07.2013 № 28/2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского сельсовета, их формировании и реализации»;

- распоряжение администрации Березовского сельсовета от 01.08.2013 № 45-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Березовского сельсовета».

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Березовского сельсовета.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Подпрограммами муниципальной программы являются:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории».
2. «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно – эксплуатационного состояния улично – дорожной сети сельского поселения».
3. «Обращение с твердыми бытовыми, промышленными и биологическими отходами на территории поселения».

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставления жилищно – коммунальных услуг населению и улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения.
2. Бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по улично – дорожной сети сельского поселения.
3. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Мероприятие проведено 10 мая 2017 года.

В ходе подготовки заключения Контрольно – счетным органом Шарыповского района были проанализированы следующие материалы:

- проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений в постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 16.05.2016 № 19, от 28.06.2016 № 26, от 08.11.2016 № 72, от 22.12.2016 № 95);

- паспорт муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан».

Рассмотрев представленные материалы к проекту Постановления муниципальной программы «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» установлено следующее:

1. В соответствии с проектом паспорта Программы происходит изменение по строке (пункту) «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы», после внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы | Предыдущая редакция  Постановления | Предлагаемая редакция  (Проект Постановления) |
| Планируемое финансирование программных мероприятий составляет **23 096,65 тыс. руб.** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **13 589,95 тыс. руб.** из них:  2014 год – 3 357,46 тыс.руб.;  2015 год – 5 480,66 тыс.руб.;  2016 год – 4 751,83 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 476,29 тыс. руб**. из них:  2014 год – 865,75 тыс.руб.;  2015 год – 1 005,22 тыс.руб.;  2016 год – 501,52 тыс.руб.;  2017 год – 34,60 тыс.руб.;  2018 год - 34,60 тыс.руб.;  2016 год – 34,60 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **7 030,41 тыс.руб.**, из них:  2014 год – 1 436,75 тыс.руб.;  2015 год – 1 365,98 тыс.руб.;  2016 год – 1 833,38 тыс.руб.;  2017 год – 798,10 тыс.руб.;  2018 год – 798,10 тыс.руб.;  2018 год – 798,10 тыс.руб. | Планируемое финансирование программных мероприятий составляет **24 358,07 тыс. руб.** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **13 774,62 тыс. руб.** из них:  2014 год – 3 357,46 тыс.руб.;  2015 год – 5 480,66 тыс.руб.;  2016 год – 4 751,83 тыс.руб.;  2017 год – 184,67 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 592,71 тыс. руб**. из них:  2014 год – 865,75 тыс.руб.;  2015 год – 1 005,22 тыс.руб.;  2016 год – 501,52 тыс.руб.;  2017 год – 151,02 тыс.руб.;  2018 год - 34,60 тыс.руб.;  2016 год – 34,60 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **7 990,74 тыс.руб.**, из них:  2014 год – 1 436,75 тыс.руб.;  2015 год – 1 365,98 тыс.руб.;  2016 год – 1 833,38 тыс.руб.;  2017 год – 1 758,43 тыс.руб.;  2018 год – 798,10 тыс.руб.;  2018 год – 798,10 тыс.руб. |

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составило в сумме 1 261,42 тыс.руб. (5,46%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 184,67 тыс.руб. (100,0%);

- за счет средств районного бюджета в сумме 116,42 тыс.руб. (4,70%);

- за счет бюджета поселения в сумме 960,33 тыс.руб. (13,66%).

1. Вносятся изменения в подпрограмму 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории» муниципальной программы, после внесения изменений в подпрограмму 1 строка «Объемы и источники финансирования подпрограммы» будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция подпрограммы | Предлагаемая редакция подпрограммы  (Проект Постановления) |
| Финансирование подпрограммы составит **16 781,09 тыс. руб.,** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **9 961,46 тыс.** **руб.** из них:  2014 год – 3 300,00 тыс.руб.;  2015 год –3 694,10 тыс.руб.;  2016 год – 2 967,36 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 075,09 тыс. руб**. из них:  2014 год – 734,35 тыс.руб.;  2015 год – 873,82 тыс.руб.;  2016 год – 466,92 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **4 744,54 тыс. руб**., из них:  2014 год – 662,80 тыс.руб.;  2015 год – 1 114,76 тыс.руб.;  2016 год – 1 416,88 тыс.руб.;  2017 год – 516,70 тыс.руб.;  2018 год – 516,70 тыс.руб.;  2019 год – 516,70 тыс.руб. | Финансирование подпрограммы составит **17 522,84 тыс. руб.,** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **9 961,46 тыс.** **руб.** из них:  2014 год – 3 300,00 тыс.руб.;  2015 год –3 694,10 тыс.руб.;  2016 год – 2 967,36 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств районного бюджета **2 191,51 тыс. руб**. из них:  2014 год – 734,35 тыс.руб.;  2015 год – 873,82 тыс.руб.;  2016 год – 466,92 тыс.руб.;  2017 год – 116,42 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **5 369,87 тыс. руб**., из них:  2014 год – 662,80 тыс.руб.;  2015 год – 1 114,76 тыс.руб.;  2016 год – 1 416,88 тыс.руб.;  2017 год – 1 142,03 тыс.руб.;  2018 год – 516,70 тыс.руб.;  2019 год – 516,70 тыс.руб. |

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в сумме 741,75 тыс.руб. (4,42%), в том числе:

- за счет средств районного бюджета в сумме 116,42 тыс.руб. (100,00%) на замену глубинных насосов в д. Горбы и д. Гудково;

- за счет бюджета поселения в сумме 625,33 тыс.руб. (13,18%), в том числе :

* - 348,31 тыс.руб. на ремонт сетей водоснабжения в с. Березовское;
* - 34,02 тыс.руб. на приобретение глубинного насоса;
* - 93,00 тыс.руб. на замену дымососа в котельной в с. Березовское;
* - 55,00 тыс.руб. на изготовление и установка автобусных остановок в д.Ершово и д. Горбы;
* - 30,00 тыс.руб. на приобретение ламп уличного освещения;
* -15,00 тыс.руб. на обработку кладбищ от клещей;
* - 50,00 тыс.руб. на вырубку тополей на территории Березовского сельсовета

Для решения задач предусмотренных подпрограммой 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилья и благоустройства территории», перечень мероприятий подпрограммы в 2017 году дополнен мероприятиями: «Ремонт сетей водоснабжения в с. Березовское», «Приобретение глубинного насоса», «Обработка кладбища от клещей», «Изготовление и установка автобусных остановок».

1. Вносятся изменения в подпрограмму 2 «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно – эксплуатационного состояния улично – дорожной сети сельского поселения» муниципальной программы, после внесения изменений в подпрограмму 2 строка «Объемы и источники финансирования подпрограммы» будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция подпрограммы | Предлагаемая редакция подпрограммы  (Проект Постановления) |
| Финансирование подпрограммы составит **5 914,36 тыс. руб.,** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **3 628,49 тыс.** **руб.** из них:  2014 год – 57,46 тыс.руб.;  2015 год –1 786,56 тыс.руб.;  2016 год – 1 784,47 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **2 285,87 тыс. руб**., из них:  2014 год – 773,95 тыс.руб.;  2015 год – 251,22 тыс.руб.;  2016 год – 416,50 тыс.руб.;  2017 год – 281,40 тыс.руб.;  2018 год – 281,40 тыс.руб.;  2019 год – 281,40 тыс.руб. | Финансирование подпрограммы составит **6 434,03 тыс. руб.,** в том числе:  за счет средств краевого бюджета **3 628,49 тыс.** **руб.** из них:  2014 год – 57,46 тыс.руб.;  2015 год –1 786,56 тыс.руб.;  2016 год – 1 784,47 тыс.руб.;  2017 год – 0,00 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.  за счет средств бюджета поселения **2 805,54 тыс. руб**., из них:  2014 год – 773,95 тыс.руб.;  2015 год – 251,22 тыс.руб.;  2016 год – 416,50 тыс.руб.;  2017 год – 801,07 тыс.руб.;  2018 год – 281,40 тыс.руб.;  2019 год – 281,40 тыс.руб. |

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет бюджета поселения в 2017 году в сумме 519,67 тыс.руб. (8,79%), в том числе:

* увеличение на сумму 184,67 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
* увеличение на сумму 304,78 тыс.руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального образования Березовский сельсовет;
* увеличение на сумму 2,22 тыс.руб. на софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального образования Березовского сельсовет;
* увеличение на сумму 28,00тыс.руб. на установку технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки).

Для решения задач предусмотренных подпрограммой 2 «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно – эксплуатационного состояния улично – дорожной сети сельского поселения», перечень мероприятий подпрограммы в 2017 году дополнен мероприятием 1.12 «Установка технических средств организации дорожного движения за счет средств дорожного фонда».

На основании выше изложенного Контрольно – счетный орган Шарыповского района предлагает администрации Березовского сельсовета принять проект Постановления администрации Березовского сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Березовского сельсовета от 30.10.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Березовского сельсовета «Обеспечение транспортной доступности и коммунальными услугами граждан» (в ред. от 30.07.2015 № 24, от 30.12.2015 № 61, от 16.05.2016 № 19, от 28.06.2016 № 26, от 08.11.2016 № 72, от 22.12.2016 № 95)

Председатель

Контрольно – счетного органа Г.В. Савчук