ОТЧЕТ

по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в рамках муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2022 году

- Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.

1.1. Наименование контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в рамках муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2022 году.

1.2. Основание проверки: п. 1.1.1.  плана работы Контрольно - счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края на 2024 год, утвержденный председателем Контрольно-счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 21.12.2023, приказов председателя Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 10.10.2023 № 16, 23.10.2023 № 19, 11.06.2024 № 8.

Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в рамках муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2022 году.

Объекты проверки:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского  муниципального округа;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Шарыповского муниципального округа.

Проверяемый период: 2022 год.

- Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.

На территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году осуществлены расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив с учетом мнения граждан Шарыповского муниципального округа на обустройство пешеходной зоны в д. Ершово, в с. Малое Озеро, д. Можары, ремонт водонапорной башни в д. Глинка и благоустройство территории семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив " государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Предоставление средств иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании Соглашения, заключенного между администрацией Шарыповского муниципального округа и министерством финансов Красноярского края от 14.04.2022 № 96/12-22 на сумму 10 210 476,00 руб. (в том числе: 8 678 886,00 руб. средства краевого бюджета, 1 531 590,00 руб. средства бюджета округа и средства населения и юридических лиц) предусматривающего реализацию 7 мероприятий на территории Шарыповского муниципального округа.

Средства иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2022 году предоставлены администрацией Шарыповского муниципального округа Управлению службы заказчика в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Решении о бюджете Шарыповского муниципального округа на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу как получателю средств бюджета округа на сумму 6 978 066,28 руб., в том числе:

5 931 338,06 руб. – субсидия, выделенная из краевого бюджета;

348 563,86 руб.  -  средства бюджета Шарыповского муниципального округа;

698 164,34 руб. -   средства населения и юридических лиц.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» и подпрограммы «Благоустройство сельских территорий» муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» реализованы мероприятия по поддержке местных инициатив в сумме 6 978 066,28 руб. за счет трех источников финансирования (Таблица 1).

Таблица 1

(в рублях)

| № п/п | Исполнитель | Назначение мероприятия | Источники финансирования |  | Финансирование мероприятия в 2022 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство территории семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники Родниковское территориальное подразделение) | краевой бюджет |  | 1 121 853,00 | 1 121 853,00 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 66 000,00 | 66 000,00 |
|  |  |  | средства населения и юридических лиц |  | 131 985,00 | 131 985,00 |
|  |  |  | Итого |  | 1 319 838,00 | 1 319 838,00 |
| 2 |  | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (обустройство пешеходной зоны в д. Ершово Березовское территориальное подразделение) | краевой бюджет |  | 1 246 090,00 | 1 246 090,00 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 73 299,42 | 73 299,42 |
|  |  |  | средства населения и юридических лиц |  | 146 598,98 | 146 598,98 |
|  |  |  | Итого |  | 1 465 988,40 | 1 465 988,40 |
| 3 |  | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (обустройство пешеходной зоны в с. Малое Озеро, Парнинское территориальное подразделение) | краевой бюджет |  | 1 468 499,00 | 1 468 499,00 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 86 382,40 | 86 382,40 |
|  |  |  | средства населения и юридических лиц |  | 172 764,60 | 172 764,60 |
|  |  |  | Итого |  | 1 727 646,00 | 1 727 646,00 |
| 4 |  | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (обустройство пешеходной зоны в д. Можары Шушенское территориальное подразделение) | краевой бюджет |  | 600 562,06 | 600 562,06 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 34 980,02 | 34 980,02 |
|  |  |  | средства населения и юридических лиц |  | 71 011,00 | 71 011,00 |
|  |  |  | Итого |  | 706 553,08 | 706 553,08 |
| 5 |  | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (ремонт водонапорной башни в д. Глинка Новоалтатское территориальное подразделение) | краевой бюджет |  | 1 494 334,00 | 1 494 334,00 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 87 902,04 | 87 902,04 |
|  |  |  | средства населения и юридических лиц |  | 175 804,76 | 175 804,76 |
|  |  |  | Итого |  | 1 758 040,80 | 1 758 040,80 |
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 6 978 066,28 | 6 978 066,28 |
| в том числе: |  |  |  | краевой бюджет | 5 931 338,06 | 5 931 338,06 |
|  |  |  |  | бюджет округа | 348 563,86 | 348 563,86 |
|  |  |  |  | средства населения и юридических лиц | 698 164,34 | 698 164,34 |

В соответствии с положением пункта 4.3.3. Соглашения № 96/12-22 Исполнитель обязан обеспечить достижение значений результатов использования средств иного межбюджетного трансферта.

Функции Заказчика по закупкам на обустройство пешеходной зоны в д. Ершово, в с. Малое Озеро, д. Можары, ремонт водонапорной башни в д. Глинка и благоустройство территории семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники осуществляло Управление службы заказчика.

В целях реализации программных мероприятий, по результатам закупок Управлением службы заказчика были заключены пять муниципальных контрактов. При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия:

по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, пересчета, замера и осуществления других действий по контролю.

Показатель достижения значения результатов по всем пяти мероприятиям муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2022 году достигнут, согласно данным отчета о достижении значений результатов использования иного межбюджетного трансферта по состоянию на 31.12.2022 года.

При проведении контрольного мероприятия были выявлены нарушения и недостатки.

- В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, подрядчиком ООО «АУТЕКС» по условиям муниципального контракта от 08.08.2022 № 51_289447 нарушен срок выполнения работ по обустройству пешеходной зоны в д. Можары ул. Центральная, ул. Труда на 2 календарных дня.

- В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, подрядчиком ООО «СК ГЕФЕСТ» по условиям муниципального контракта от 22.08.2022 № 57_289447 нарушен срок выполнения работ по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Глинка на 5 календарных дней.

- При приемке выполненных работ по обустройству пешеходной зоны в д. Можары ул. Центральная, ул. Труда и по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Глинка в заключениях приемочной комиссией Управления службы заказчика не отражены нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

- В нарушение условий муниципальных контрактов № 57_289447 от 22.08.2022, № 51_289447 от 08.08.2022, № 50_289447 от 02.08.2022 не проводилась приемка работ скрытого характера ответственными лицами Управления службы заказчика, акты освидетельствования скрытых работ не составлены.

- В нарушение части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных работ по условиям муниципальных контрактов от 15.08.2022 № 54_289447 в сумме 1 121 853,00 руб. на 2 календарных дня, от 10.08.2022 № 53_289447 в сумме 1 246 090,00 руб. на 25 календарных дней, от 02.08.2022 № 50_289447 в сумме 1 468 499,00 руб. на 9 календарных дней, от 08.08.2022 № 51_289447 в сумме 600 562,06,00 руб. на 12 календарных дней.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа подготовлено представление по устранению нарушений и направлено руководителю МКУ «УСЗ» Шарыповского МО.

По представлению предлагается руководителю МКУ «УСЗ» Шарыповского МО:

- Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям.

- Провести внутренний финансовый аудит в 2024 году в части устранения нарушений и недостатков выявленных по результатам контрольного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в рамках муниципальной программы Шарыповского муниципального округа.

Акт проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в рамках муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2022 году направлен в Шарыповскую межрайонную прокуратуру.